**БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**

 **СТӘРЛЕБАШ РАЙОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ЯМFЫРСЫ АУЫЛ СОВЕТЫ ЯНГУРЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

 **АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ХАКИМИӘТЕ СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН**

453195, Ямғырсы ауылы, Совет урамы,17а 453195, с.Янгурча, ул.Советская, 17а Тел.2-31-40 Тел.2-31-40

#  БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ

# 27.02.2023 й. № 8 27.02.2023г.

 В соответствии с Распоряжением главы муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан от 21 февраля 2023г. №44-р, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Янгурчинский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан в 2023 году, защиты населения и сохранения метериальных ценностей на затапливаемых территориях:

 1.Утвердить:

 - состав противопаводковой комиссии согласно приложению №1;

 - план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Янгурчинский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район в 2023 году согласно приложению №2;

 - список закрепленной техники для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций согласно приложению №3;

 - организовать круглосуточное дежурство.

 2. Разработать план мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранению и вывозу метериальных ценностей,подготовке сил и средств для эвакуации людей из зоны затопления в период весеннего половодья.

 3. обеспечить очистку дорожных полотен от снега, организовать защиту мостов и других сооружений на дорогах от смыва во время паводка, внести предложения по огрничению движения транспорта на дорогах в весенний период.

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Глава сельского поселения Ф.Ф.Каримов

Приложение № 1

 к распоряжению администрации

 сельского поселения

 Янгурчинский сельсовет

 от 27 февраля 2023 года № 8

Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения

Янгурчинский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район

 Каримов Ф.Ф. – глава АСП Янгурчинский сельсовет

 - председатель комиссии,

 Гаскаров И.Р. – директор ООО «Урожай»,

 - зам председателя комиссии.

Члены комиссии:

Акбашева М.М. – управляющий делами АСП Янгурчинский сельсовет,

Гизетдинова Э.Р. – специалист по делам молодежи,

 Ширгазин Ф.Н. – депутат Совета СП,

 Каримов Р.А. – директор ООО «Агрофира Урал»,

 Латыпова З.М. – зам.директора по филиалу МБОУ СОШ №2

 с. Стерлибашево ОШ с. Янгурча,

 Тимергазина Ф.Ф.– заведующий ФАП с.Янгурча (по согласованию),

 Садриев А.Н. – оператор газовой службы с.Янгурча ( по согласованию),

 Фахриева Г.В. – заведующая СДК с.Янгурча (по согласованию),

 Минегалиев М.К. – монтер, связист с.Янгурча.

 Приложение № 2

 к распоряжению администрации

 сельского поселения

 Янгурчинский сельсовет

 от 27 февраля 2023 года № 8

**План**

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Янгурчинский сельсовет в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименование мероприятий |  Сроки |  исполнители |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию; определить дома, складские помещения, животноводческие фермы, материальные ценности, которые могут быть затоплены. Разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | До 10.03.2023г. | Глава АСП,директор ООО АФ «Урал»,руководители учреждений |
| 2 | Проверка состояния платин, водосборов, мостов и при необходимости проведение ремонтных работ, очистка от снега и наледи водосборов, подъездных путей к ним, кюветов и мостовых пролетов. | с 20.03.2023г.Постоянно, до окончания паводка | КомиссияКаримов Ф.Ф.Каримов Р.А. |
| 3. | Провести инструктаж работников, связанных с пропуском паводка.  | До 15.03.2023г. | Руководители всех хозяйств и организаций по принадлежности |
| 4 | Укомплектовать аварийные бригады для проведения аварийных работ техникой, оборудованием, материалами. | До 15.03.2023г. | Директора ООО «Урожай», ООО Агрофирма «Урал», руководители учреждений |
| 5 | Обеспечить сохранность опорных линий связи, электропередач, установить за ними систематическое наблюдение в период паводка. | На период паводка | Монтёр РУС (Минегалиев М.К.) |
| 6 | Назначить ответственных лиц за ГТС, оценка состояния ГТС, готовность к безаварийному пропуску половодья | На период паводка. | Каримов Ф.Ф.,Каримов Р.А. |
| 7 | Создать на время паводка запасы топлива, продуктов и товаров первой необходимости для нормальной работы объектов, жизни населения села | На период паводка | Каримов Р.АГаскаров И.Р.Каримов Ф.Ф. |
| 8 | Провести работу по недопущению загрязнений, засорений водоемов, очистить их от навоза, скоплений, отходов, удобрений | До 27.03.2023г. | Директора ООО АФ «Урал», ООО «Урожай»,Каримов Ф.Ф., население |
| 9 | Производить подворный обход граждан, проживающих в зонах затопления | До 01.04.2023 | Работники администрации |
| 10 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах (территориях) попадающих в зону возможного затопления | с 15.03.2023г. | Каримов Ф.Ф.,Каримов Р.А.,Гаскаров И.Р. |
| 11 | Обеспечить спуск на 1/3 объема воды из пруда с.Янгурча , при необходимости организовать круглосуточное дежурство возле пруда | До паводка | Директор ООО АФ «Урал» |
| 12 | Подготовка транспорта и уточнение пунктов временного размещения | До 24.03.2023г. | Каримов Ф.Ф.,Каримов Р.А.,Гаскаров И.Р. |
| 13 | Представление обобщенной информации по итогам пропуска половодья 2023 года и данных о нанесенном ущербе | До 20.05.2023г. | Глава АСПКаримов Ф.Ф. |

 Приложение № 3

 к распоряжению администрации

 сельского поселения

 Янгурчинский сельсовет

 от 27 февраля 2023 года № 8

**С П И С О К**

 **закрепленной техники для ликвидации последствий**

**чрезвычайных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование организации | Наименование техники | Ф.И.О. руководителя | № телефона | Примечание |
| 1. | ООО «Урожай» | Т-150, МТЗ-82 | Гаскаров Р.Р. |  2-33-57 | с. Турмаево, д. Банковка |
| 2. | Каримов Фанур Фанилович | МТЗ-82 | Каримов Ф.Ф. |  2-34-33 | д.Верхний Гулюм |
| 3. | КФХ « Ширгазин Ф.Н.» | МТЗ-82 | Ширгазин Ф.Н.. |  2-34-22 | с.Янгурча |