**БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**

**СТӘРЛЕБАШ РАЙОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЯМFЫРСЫ АУЫЛ СОВЕТЫ ЯНГУРЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ХАКИМИӘТЕ СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН**

453195, Ямғырсы ауылы, Совет урамы,17а 453195, с.Янгурча, ул.Советская, 17а Тел.2-31-40 Тел.2-31-40

# БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ

# 27.02.2023 й. № 8 27.02.2023г.

В соответствии с Распоряжением главы муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан от 21 февраля 2023г. №44-р, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Янгурчинский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан в 2023 году, защиты населения и сохранения метериальных ценностей на затапливаемых территориях:

1.Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии согласно приложению №1;

- план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Янгурчинский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район в 2023 году согласно приложению №2;

- список закрепленной техники для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций согласно приложению №3;

- организовать круглосуточное дежурство.

2. Разработать план мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранению и вывозу метериальных ценностей,подготовке сил и средств для эвакуации людей из зоны затопления в период весеннего половодья.

3. обеспечить очистку дорожных полотен от снега, организовать защиту мостов и других сооружений на дорогах от смыва во время паводка, внести предложения по огрничению движения транспорта на дорогах в весенний период.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ф.Ф.Каримов

Приложение № 1

к распоряжению администрации

сельского поселения

Янгурчинский сельсовет

от 27 февраля 2023 года № 8

Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения

Янгурчинский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район

Каримов Ф.Ф. – глава АСП Янгурчинский сельсовет

- председатель комиссии,

Гаскаров И.Р. – директор ООО «Урожай»,

- зам председателя комиссии.

Члены комиссии:

Акбашева М.М. – управляющий делами АСП Янгурчинский сельсовет,

Гизетдинова Э.Р. – специалист по делам молодежи,

Ширгазин Ф.Н. – депутат Совета СП,

Каримов Р.А. – директор ООО «Агрофира Урал»,

Латыпова З.М. – зам.директора по филиалу МБОУ СОШ №2

с. Стерлибашево ОШ с. Янгурча,

Тимергазина Ф.Ф.– заведующий ФАП с.Янгурча (по согласованию),

Садриев А.Н. – оператор газовой службы с.Янгурча ( по согласованию),

Фахриева Г.В. – заведующая СДК с.Янгурча (по согласованию),

Минегалиев М.К. – монтер, связист с.Янгурча.

Приложение № 2

к распоряжению администрации

сельского поселения

Янгурчинский сельсовет

от 27 февраля 2023 года № 8

**План**

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Янгурчинский сельсовет в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки | исполнители |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию; определить дома, складские помещения, животноводческие фермы, материальные ценности, которые могут быть затоплены. Разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | До 10.03.2023г. | Глава АСП,  директор ООО АФ «Урал»,  руководители учреждений |
| 2 | Проверка состояния платин, водосборов, мостов и при необходимости проведение ремонтных работ, очистка от снега и наледи водосборов, подъездных путей к ним, кюветов и мостовых пролетов. | с 20.03.2023г.  Постоянно, до окончания паводка | Комиссия  Каримов Ф.Ф.  Каримов Р.А. |
| 3. | Провести инструктаж работников, связанных с пропуском паводка. | До 15.03.2023г. | Руководители всех хозяйств и организаций по принадлежности |
| 4 | Укомплектовать аварийные бригады для проведения аварийных работ техникой, оборудованием, материалами. | До 15.03.2023г. | Директора ООО «Урожай», ООО Агрофирма «Урал», руководители учреждений |
| 5 | Обеспечить сохранность опорных линий связи, электропередач, установить за ними систематическое наблюдение в период паводка. | На период паводка | Монтёр РУС (Минегалиев М.К.) |
| 6 | Назначить ответственных лиц за ГТС, оценка состояния ГТС, готовность к безаварийному пропуску половодья | На период паводка. | Каримов Ф.Ф.,  Каримов Р.А. |
| 7 | Создать на время паводка запасы топлива, продуктов и товаров первой необходимости для нормальной работы объектов, жизни населения села | На период паводка | Каримов Р.А  Гаскаров И.Р.  Каримов Ф.Ф. |
| 8 | Провести работу по недопущению загрязнений, засорений водоемов, очистить их от навоза, скоплений, отходов, удобрений | До 27.03.2023г. | Директора ООО АФ «Урал», ООО «Урожай»,  Каримов Ф.Ф., население |
| 9 | Производить подворный обход граждан, проживающих в зонах затопления | До 01.04.2023 | Работники администрации |
| 10 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах (территориях) попадающих в зону возможного затопления | с 15.03.2023г. | Каримов Ф.Ф.,  Каримов Р.А.,  Гаскаров И.Р. |
| 11 | Обеспечить спуск на 1/3 объема воды из пруда с.Янгурча , при необходимости организовать круглосуточное дежурство возле пруда | До паводка | Директор ООО АФ «Урал» |
| 12 | Подготовка транспорта и уточнение пунктов временного размещения | До 24.03.2023г. | Каримов Ф.Ф.,  Каримов Р.А.,  Гаскаров И.Р. |
| 13 | Представление обобщенной информации по итогам пропуска половодья 2023 года и данных о нанесенном ущербе | До 20.05.2023г. | Глава АСП  Каримов Ф.Ф. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

сельского поселения

Янгурчинский сельсовет

от 27 февраля 2023 года № 8

**С П И С О К**

**закрепленной техники для ликвидации последствий**

**чрезвычайных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование организации | Наименование техники | Ф.И.О. руководителя | № телефона | Примечание |
| 1. | ООО «Урожай» | Т-150, МТЗ-82 | Гаскаров Р.Р. | 2-33-57 | с. Турмаево,  д. Банковка |
| 2. | Каримов Фанур Фанилович | МТЗ-82 | Каримов Ф.Ф. | 2-34-33 | д.Верхний Гулюм |
| 3. | КФХ « Ширгазин Ф.Н.» | МТЗ-82 | Ширгазин Ф.Н.. | 2-34-22 | с.Янгурча |